| 작성자(학번 이름) | 2022182006 김성찬 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀명 | Claustrophobia |  |  |
| 주차 | 8주차 | 기간 | 2026.10.22 ~ 2026.10.28 |
| 지도교수 | (서명) |  |  |
| 이번주 한일 요약 | - 3인 역할 분담을 위한 전차 제어 코드 구조 수정 - 조종수·포수·전차장별 조작 권한 및 관측 기능 분리 - 역할별 동작 확인 및 네트워크 연동 참고 문서 작성 |  |  |
| <상세 수행내용> |  |  |  |
| 1. 3인 역할 분담을 위한 전차 제어 구조 수정 기존 프로토타입은 한 명이 전차의 이동, 조준, 장전, 사격을 모두 조작하는 구조였다. 이를 조종수, 포수, 전차장이 역할을 나누어 조작할 수 있도록 변경하는 작업을 진행하였다. 입력 처리 코드가 각 기능을 직접 실행하는 대신, 공통 제어 코드를 통해 조작을 요청하도록 수정하였다. 기존 이동과 전투 기능은 유지하면서 입력 처리, 역할 확인, 실제 동작의 책임을 구분하여 이후 네트워크 입력을 연결할 수 있도록 정리하였다. 2. 역할별 조작 권한 및 관측 기능 분리 현재 역할에 따라 실행할 수 있는 기능을 구분하였다. 조종수는 전차 이동, 포수는 포탑과 포신의 조준 및 사격, 전차장은 주변 관측을 담당하도록 구성하였다. 장전과 약실 조작은 포수와 전차장이 모두 사용할 수 있도록 하였다. 각 조작 요청을 실행하기 전에 역할을 확인하여 담당하지 않는 기능은 실행되지 않도록 제한하였다. 또한 역할 변경과 관측 시점 전환을 구분하여, 관측 화면을 바꾸는 입력이 역할 배정에 영향을 주지 않도록 수정하였다. 3. 역할별 동작 확인 및 네트워크 연동 자료 정리 로컬 테스트 환경에서 역할을 전환하며 각 역할에 허용된 조작과 제한된 조작을 확인하였다. 기존 이동, 조준, 장전, 사격 기능과 역할별 관측 기능도 함께 점검하였다. 네트워크 담당자가 현재 구조를 파악할 수 있도록 입력 전달 과정, 역할별 허용 기능, 전차 상태 및 추가 연동이 필요한 항목을 문서로 정리하였다. 현재는 로컬 역할 전환과 조작 제한까지 구현하였으며, 실제 3인 동시 접속과 상태 동기화는 이후 연동 단계에서 진행할 예정이다. |  |  |  |
| 문제점 정리 | - 입력 처리 코드가 전차 기능을 직접 실행하는 구조에서는 역할별 조작 제한을 일관되게 적용하기 어려웠다. - 역할 변경과 관측 시점 전환을 구분하고, 역할이 바뀌었을 때 기존 관측 화면을 정리할 필요가 있었다. - 네트워크 연동 시 플레이어별 역할 배정과 공통 전차 상태를 연결하기 위한 기준이 필요하였다. |  |  |
| 해결방안 | - 조작 요청이 공통 제어 코드를 거치도록 수정하고, 실제 기능을 실행하기 전에 역할별 권한을 검사하도록 구성하였다. - 역할 지정 입력과 관측 입력을 분리하고, 역할 변경으로 사용할 수 없게 된 관측 화면은 기본 시점으로 복귀하도록 처리하였다. - 현재 제어 구조와 네트워크 연결 지점을 문서화하여 후속 작업에서 참고할 수 있도록 정리하였다. |  |  |
| 진행 상황 유튜브 링크 |  |  |  |
| 다음주차 | 9주차 | 다음기간 | 2026.10.29 ~ 2026.11.4 |
| 다음주 할일 | 1. 네트워크 담당자와 플레이어별 역할 배정 및 조작 요청 전달 방식 협의 2. 하위 AI 설계 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |