| 주차 | 3주차 | 기간 | 2026.09.16 ~ 2026.09.22 | 지도교수 | (서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | 1. ParrelSync 사용 후 정리 2. 포톤 서버를 이용한 멀티 서버 방 생성 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

1. ParrelSync 사용 후 정리

ParrelSync에 대해 조사 하던 중 Unity에서 자체적으로 지원하는 멀티플레이 테스트 패키지 Multiplayer Player mode(MPPM)가 있어 두 패키지를 다 다운로드, 비교해 보았다.

ParrelSync의 경우 MPPM보다 메모리를 많이 차지하고 창을 새로 띄울 때에 시간이 걸리지만 에셋들을 reimport를 요구하지 않는다.

MPPM의 경우 메모리를 적게 차지하고, 창을 띄울 때 시간이 비교적 덜 걸리지만 에셋을 reimport를 자주 요구하는 편이다.

한 학기 동안 두 방법 모두를 사용해서 이번 졸업 작품 개발 환경에서 어느 것이 더 편리한지 결정할 것이다.

2. 포톤 서버를 이용한 멀티 서버 방 생성

Photon Engine의 공식 사이트 가이드라인에 따라 플레이어가 육면체를 움직이는 샘플 프로젝트를 만들었다.

Spawner, NetworkObject, INetworkRunnerCallbacks 등의 photon fusion만의 개념을 학습 후 학습 일지에 정리하였다.

진행 상황 유튜브 링크:

| 문제점 정리 | 1. 이번에 제작한 샘플프로젝트의 속도가 느렸다. 2. Photon Fusion 자체의 샘플 프로젝트가 있어 이 또한 확인이 필요하다. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 | 1. 빌드 후 다시 켜서 속도를 비교할 예정이며, 그럼에도 속도가 느리다면 photon fusion 내에서 속도를 끌어올릴 방법을 조사할 것이다.. 2. Photon Fusion 샘플 프로젝트 중 step 3 온라인 모드까지 4주차 내로 실습한다. |  |  |
| 다음주차 | 4주차 | 다음기간 | 2026.09.23 ~ 2026.09.29 |
| 다음주 할일 | 1. Tcp/Ip 소켓 개념 정리 2. 포톤 서버를 이용한 멀티 서버 방 생성 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |