| 주차 | 1주차 | 기간 | 2026.09.02 ~ 2025.09.09 | 지도교수 | (서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | - git 레포지토리 생성 - Unity 플러그인 조사 - 종합설계기획 계획표 제작 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

- 깃 레포지토리 생성

프로젝트를 시작하기 위한 git 레포지토리를 생성하여 프로젝트의 시작을 준비하였다.

2. Unity 플러그인 조사

VR 게임 프로젝트를 시작하기 위해서, 유니티에서 주로 쓰이는 VR 관련 플러그인들을 조사하였다.

XR Plugin Management: 유니티에서 사용할 XR 플랫폼과 타 플러그인을 관리하는 역할을 하며, 프로젝트에서는 어떤 VR 런타임을 사용할지 설정하는 기반

OpenXR Plugin: 특정 제조사의 SDK에 의존하지 않으며, Meta Quest, SteamVR같은 다양한 VR기기와의 호환성을 확보할 수 있음.

XR Interaction Toolkit: VR 내에서 실제 플레이어의 손이나 컨트롤러를 활용하여 물체 잡기, 버튼 누르기, 레버 조작, 텔레포트 및 연속이동 등의 VR 내에서의 상호작용을 쉽게 구현 가능.

Meta Quest의 고유 기능을 활용하고 싶으면 Meta XR SDK가 있겠으며, 협동 플레이를 위해서 Netcode for GameObjects를 통해 네트워크로 동기화를 함.

위 4개의 플러그인이 대략적으로 중요한 플러그인으로 생각하여 조사함.

3. 종합설계기획 계획표 제작

이를 기반으로 VR 환경의 다인 협동형 전차 게임을 개발하는 것을 목표로 한다. 초기 단계에서는 프로젝트의 전체적인 개발 방향을 설정하고, 전차 관련 3D 에셋과 개발 자료를 조사하여 적용 가능한 요소를 선정한다. 이후 전차의 이동 및 조향 기능을 중심으로 조종수 시스템을 설계하고, 포탑 회전, 조준, 주포 발사 등의 기능을 포함한 포수 및 전투 시스템을 설계한다. 기본 설계가 완료된 후에는 Non-VR 환경에서 전차 이동과 전투 기능을 우선적으로 구현하여 핵심 게임플레이를 검증하고, 테스트 결과를 바탕으로 기능을 보완한다. 이후 해당 시스템을 VR 환경으로 확장하여 플레이어의 조작 및 상호작용 기능을 적용하고, 다수의 플레이어가 각각 역할을 분담하여 하나의 전차를 운용할 수 있도록 멀티플레이 기능을 구현한다. 최종적으로 시스템 통합 및 테스트를 수행하고, 개발 결과를 정리하여 시연 가능한 형태의 졸업작품을 완성하는 것을 목표로 한다.

| 문제점 정리 | 여러 VR 및 네트워크 플러그인을 함께 사용할 경우 버전 호환성 문제, 설정 충돌, 성능 저하가 발생할 수 있다. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 | 유니티와 각 플러그인의 지원 버전을 사전에 확인하고, 필요한 플러그인만 단계적으로 적용하기로 한다. |  |  |
| 다음주차 | 2주차 | 다음기간 | 2026.09.09 ~ 2026.09.15 |
| 다음주 할일 | - 게임에서 사용할 에셋을 탐구해보기 - 전차 내부, 맵을 구상하기 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |