| 주차 | 2주차 | 기간 | 2026.09.09 ~ 2026.09.015 | 지도교수 | (서명) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | 1. 포톤 서버의 개념, 기능, 스스로 개발해야 하는 기능 정리 2. 포톤 서버 프로젝트 세팅 3. 종합설계기획 개발 계획표 통합 4. 프로토타입에서 사용할 메쉬 제작 |  |  |  |  |

<상세 수행내용>

1. 포톤 서버의 개념과 지원하는 기능, 필요하지만 스스로 개발해야 하는 기능을 정리

포톤 서버는 연결, 세션 관리, 상태 동기화, 다음 네트워크 신호가 들어올 때까지 오브젝트 예측과, 네트워크 신호를 입력 받아서 다시 상태를 동기화하는 롤백의 기능을 지원한다.

직접 개발해야 하는 기능은 게임 규칙, 서버의 권한, Host Migration(호스트가 접속을 종료했을 경우 게스트 중 한명을 호스트로 삼아 계속 게임을 지속하는 것)이 있다. Host Migration의 경우는 일부 지원하나, 완벽하지 않으므로 호스트가 접속이 종료될 경우 어떻게 할 지 결정 후 개발 여부를 결정한다.

2. 포톤 서버 방 생성 이전 프로젝트 세팅

Photon Engine의 공식 사이트 가이드라인에 따라 mono cecil, photon fusion 패키지, Fusion SDK

에셋을 추가하고, Photon Cloud 어플리케이션의 App ID를 등록하였다.

3. 종합설계기획 개발 계획표 통합

3명이 다른 파일로 되어 있던 개발 계획표를 하나로 통합하였다.

4. 프로토타입에서 사용할 메쉬 제작

탱크 내부에 필요한 메쉬인 포탄, 조이스틱, 레버, 약실, 조준경의 3d 모델을 제작하였다.

진행 상황 유튜브 링크:

| 문제점 정리 | 1. 다음 주 테스트 시에 유니티 편집기 내에서 멀티 환경을 테스트하기 쉽지 않다. 2. Photon Fusion 자체의 샘플 프로젝트가 있어 이 또한 확인이 필요하다. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 | 1. 멀티 환경을 편집기 내에서 테스트 가능케 하는 ParrelSync라는 기능이 있다고 하여 테스트 예정이다. 2. Photon Fusion 샘플 프로젝트 중 step 3 온라인 모드까지 4주차 내로 실습한다. |  |  |
| 다음주차 | 3주차 | 다음기간 | 2026.09.16 ~ 2026.09.22 |
| 다음주 할일 | 1. ParrelSync 사용 후 정리 2. 포톤 서버를 이용한 멀티 서버 방 생성 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |